АКТ

о результатах контроля за соблюдением ООО "РемСервисКоммунар" условий концессионного соглашения в отношении объектов водоотведения муниципального образования Ширинский сельсовет

с. Шира                                                                                                           07 мая 2024 г.

Администрация Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия, в лице И. о. главы Ширинского сельсовета Белоножкиной Т. А., действующей на основании Распоряжения № 83.1 от 20.06.2023 г.,  именуемая в дальнейшем "Концедент" с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью "РемСервисКоммунар", в лице директора Гнетова Александра Борисовича, действующей на основании Устава, именуемая в дальнейшем "Концессионер", с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", руководствуюсь статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ "О концессионных соглашениях", составили настоящий Акт о результатах контроля за соблюдением концессионного соглашения №  39-д от 23.07.2019 о нижеследующем:

Проверяемый период с 02.06.2023 г. по 07.05.2024 г.

Цель проверки: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, проверка  наличия и сохранности муниципального имущества.

Заключение:

Проверенное муниципальное имущество в наличии, используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено.

Согласно условий вышеуказанного концессионного соглашения мероприятия не выполнены на сумму 1600,00 тыс. руб. – 2020 г., 1100,00 тыс. руб. – 2021 г., 1100,00 тыс. руб. – 2022 г., 448,00 тыс. руб. – 2023 г.

И. о. главы Ширинского сельсовета                                                            Т. А. Белоножкина

Директор ООО «РемСервисКоммунар»                                                      А. Б. Гнетов